АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

Переволоцкий поссовет

Переволоцкого района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.10.2016г.     №  364-п

п. Переволоцкий

«Об утверждении программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры  муниципального

образования  Переволоцкий поссовет на 2017 – 2020 годы и

с перспективой до 2032 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования Переволоцкий поссовет, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального образования Переволоцкий поссовет:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры  муниципального образования Переволоцкий поссовет на 2017 – 2020 гг. и с перспективой до 2032 года.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего   специалиста  администрации МО Переволоцкий поссовет Холопова В.В.

3.  Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава МО Переволоцкий поссовет                                                В. А. Чернов

Разослано: администрации района, прокурору.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление главы МО Переволоцкий поссовет

от  13.10.2016г.  № 364-п

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие  транспортной  инфраструктуры

муниципального образования  Переволоцкий поссовет

на 2017 –2020 г.г. и с перспективой до  2032 года»

п. Переволоцкий

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  муниципального образования Переволоцкий поссовет.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов  на территории муниципального образования Переволоцкий поссовет.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры МО  Переволоцкий поссовет.

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории  муниципального образования Переволоцкий поссовет.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории МО Переволоцкий поссовет.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования  Переволоцкий поссовет на период с 2017 -2020 г.г и с перспективой до  2032 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры    МО Переволоцкий поссовет, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития., повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Переволоцкий поссовет - сельского поселения на 2017 – 2020 г.г. и с перспективой до 2032 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития., - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность , - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2017 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет : 2017 год – 4,7млн. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка дополнительных фонарей уличного освещения для уличного дорожного освещения 2018год Объем финансирования Программы составляет 4,7млн. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка дополнительных фонарей уличного освещения для уличного дорожного освещения 2019год Объем финансирования Программы составляет 4,7млн. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка дополнительных фонарей уличного освещения для уличного дорожного освещения 2020год Объем финансирования Программы составляет 4,7млн. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка дополнительных фонарей уличного освещения для уличного дорожного освещения 2021-2026 года Объем финансирования Программы составляет 23,5млн. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка дополнительных фонарей уличного освещения для уличного дорожного освещения 2027-2031 года Объем финансирования Программы составляет 18.8млн. руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка дополнительных фонарей уличного освещения для уличного дорожного освещения 2032 год Объем финансирования Программы составляет 4,7млн.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка дополнительных фонарей уличного освещения для уличного дорожного освещения Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  муниципального образования Переволоцкий поссовет.

Муниципальное образование Переволоцкий поссовет наделено статусом сельского поселения Законом Оренбургской области от 31 июля 2000 года N 614/167-ОЗ  "Об образовании муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области и установлении его границ";

Административно-территориальное муниципальное образование Переволоцкий поссовет  входит в состав Переволоцкого района Оренбургской области.

Переволоцкий поссовет является административным центром Переволоцкого района, расположен в центральной части  Переволоцкого района. На севере граничит с муниципальным образованием Адамовский сельсовет, на востоке с муниципальным образованием Донецкий сельсовет,  на западе с муниципальным образованием Мамалаевский сельсовет, на юге с муниципальным  образованием  Садовый  сельсовет. Общая площадь составляет 22 430га. Протяжённость границ муниципального образования Переволоцкий поссовет 84,106км. На  сегодняшний день численность населения МО Переволоцкий поссовет составляет 10 488 человек.

Железнодорожный транспорт

На территории МО Переволоцкий поссовет дорожная связь представлена Южно-Уральской железной дорогой, филиала ОАО «Российские железные дороги».

Таблица 1. Характеристика участков железной дороги в границах МО.

| Наименование участка | По кол-ву главных путей | Наличие электрификации | Средства автоматики |
| --- | --- | --- | --- |
| Оренбург-Переволоцкий-Самара | Двухпутный | нет | Автоблокировка |

Автомобильный транспорт

Внешние связи  МО Переволоцкий поссовет поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от п. Переволоцкий до областного центра

г. Оренбург  по автодороге – 70 км, расстояние от  п. Переволоцкий  до п.Новосергиевка Новосергиевского  района - 45 км.

По территории МО Переволоцкий поссовет проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- Федерального значения М-5 Оренбург – Самара  - местного значения «Подъезд к уч. Загорье», протяженность – 7км;

- местного значения « Переволоцкий – Кичкасс», протяженность - 9км;

- местного значения « Переволоцкий – х.Самарский, протяженность – 7,8км;

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в  МО Переволоцкий поссовет отсутствуют.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав Переволоцкого поссовета входят 3 населённых пункта – поселок Переволоцкий, который является административным центром поселения, с. Филипповка, х. Самарский.

Таблица 1. Расстояния между п. Переволоцкий и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до поселка Переволоцкий, км |
| --- | --- |
| С.Филипповка | 15 |
| Х. Самарский | 7,8 |

Населенные пункты МО Переволоцкий поссовет  сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются центральная улица и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: поселок  Переволоцкий  – ул. Ленинская, основные улицы – ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. заводская, с. Филипповка– ул. Шевченко, ул. Молодежная, х. Самарский – ул. Самарская. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и являются главными улицами по  интенсивности движения.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах МО Переволоцкий поссовет.

| № | Наименование автодорог | Дислокация | Протяженность, км | Присваиваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шереметьева | П.Переволоцкий | 1 | 53-237-824 ОП МП 53-01 |
| 2 | Заречная | П.Переволоцкий | 1,250 | 53-237-824 ОП МП 53-02 |
| 3 | Мира | П.Переволоцкий | 1,350 | 53-237-824 ОП МП 53-03 |
| 4 | Первый Переулок | П.Переволоцкий | 0,480 | 53-237-824 ОП МП 53-04 |
| 5 | Хлеборобов | П.Переволоцкий | 0,200 | 53-237-824 ОП МП 53-05 |
| 6 | Степная | П.Переволоцкий | 0,850 | 53-237-824 ОП МП 53-06 |
| 7 | Октябрьская | П.Переволоцкий | 1400 | 53-237-824 ОП МП 53-07 |
| 8 | Есенина | П.Переволоцкий | 0,630 | 53-237-824 ОП МП 53-08 |
| 9 | Пушкина | П.Переволоцкий | 0,450 | 53-237-824 ОП МП 53-09 |
| 10 | Рабочая | П.Переволоцкий | 0,400 | 53-237-824 ОП МП 53-010 |
| 11 | Второй Переулок | П.Переволоцкий | 0,300 | 53-237-824 ОП МП 53-011 |
| 12 | Новостройки | П.Переволоцкий | 0,900 | 53-237-824 ОП МП 53-012 |
| 13 | Дорожная | П.Переволоцкий | 0,750 | 53-237-824 ОП МП 53-013 |
| 14 | Комсомольская | П.Переволоцкий | 0,550 | 53-237-824 ОП МП 53-014 |
| 15 | Чкалова | П.Переволоцкий | 0,480 | 53-237-824 ОП МП 53-015 |
| 16 | 9 Января | П.Переволоцкий | 0,860 | 53-237-824 ОП МП 53-016 |
| 17 | Литейная | П.Переволоцкий | 0,400 | 53-237-824 ОП МП 53-017 |
| 18 | Западная | П.Переволоцкий | 0,860 | 53-237-824 ОП МП 53-018 |
| 19 | Самарская | П.Переволоцкий | 0,550 | 53-237-824 ОП МП 53-019 |
| 20 | Хвостова | П.Переволоцкий | 1,300 | 53-237-824 ОП МП 53-020 |
| 21 | Станочная | П.Переволоцкий | 0,330 | 53-237-824 ОП МП 53-021 |
| 22 | Конституции | П.Переволоцкий | 1,350 | 53-237-824 ОП МП 53-022 |
| 23 | Вишневая | П.Переволоцкий | 1,350 | 53-237-824 ОП МП 53-023 |
| 24 | Культурная | П.Переволоцкий | 1,300 | 53-237-824 ОП МП 53-024 |
| 25 | Шефская | П.Переволоцкий | 0,500 | 53-237-824 ОП МП 53-025 |
| 26 | Космическая | П.Переволоцкий | 0,900 | 53-237-824 ОП МП 53-026 |
| 27 | Кооперативная | П.Переволоцкий | 0,900 | 53-237-824 ОП МП 53-027 |
| 28 | Южная | П.Переволоцкий | 0,900 | 53-237-824 ОП МП 53-028 |
| 29 | Целинная | П.Переволоцкий | 0,500 | 53-237-824 ОП МП 53-029 |
| 30 | Рябиновая | П.Переволоцкий | 0,750 | 53-237-824 ОП МП 53-030 |
| 31 | Шоссейная | П.Переволоцкий | 1,350 | 53-237-824 ОП МП 53-031 |
| 32 | Мостовая | П.Переволоцкий | 0,900 | 53-237-824 ОП МП 53-032 |
| 33 | Индустриальная | П.Переволоцкий | 0,450 | 53-237-824 ОП МП 53-033 |
| 34 | Уральская | П.Переволоцкий | 0,450 | 53-237-824 ОП МП 53-034 |
| 35 | Линейная | П.Переволоцкий | 0,450 | 53-237-824 ОП МП 53-035 |
| 36 | Ольховая | П.Переволоцкий | 0,400 | 53-237-824 ОП МП 53-036 |
| 37 | Березовая | П.Переволоцкий | 0,500 | 53-237-824 ОП МП 53-037 |
| 38 | Цветочная | П.Переволоцкий | 0,400 | 53-237-824 ОП МП 53-038 |
| 39 | Хлебная | П.Переволоцкий | 0,350 | 53-237-824 ОП МП 53-039 |
| 40 | Восточная | П.Переволоцкий | 0,400 | 53-237-824 ОП МП 53-040 |
| 41 | Калинина | П.Переволоцкий | 2,600 | 53-237-824 ОП МП 53-041 |
| 42 | 8 Марта | П.Переволоцкий | 0,400 | 53-237-824 ОП МП 53-042 |
| 43 | Северная | П.Переволоцкий | 0,850 | 53-237-824 ОП МП 53-043 |
| 44 | Пионерская | П.Переволоцкий | 0,940 | 53-237-824 ОП МП 53-044 |
| 45 | Пролетарская | П.Переволоцкий | 2,040 | 53-237-824 ОП МП 53-045 |
| 46 | Ленинская | П.Переволоцкий | 5,940 | 53-237-824 ОП МП 53-046 |
| 47 | Зеленая | П.Переволоцкий | 0,490 | 53-237-824 ОП МП 53-047 |
| 48 | Цвилинга | П.Переволоцкий | 0,900 | 53-237-824 ОП МП 53-048 |
| 49 | Инкубаторная | П.Переволоцкий | 0,550 | 53-237-824 ОП МП 53-049 |
| 50 | Водокачная | П.Переволоцкий | 0,440 | 53-237-824 ОП МП 53-050 |
| 51 | Кузьмина | П.Переволоцкий | 0,440 | 53-237-824 ОП МП 53-051 |
| 52 | Больничная | П.Переволоцкий | 0,440 | 53-237-824 ОП МП 53-052 |
| 53 | Гончарная | П.Переволоцкий | 0,410 | 53-237-824 ОП МП 53-053 |
| 54 | Почтовая | П.Переволоцкий | 0,380 | 53-237-824 ОП МП 53-054 |
| 55 | Молодежная | П.Переволоцкий | 0,990 | 53-237-824 ОП МП 53-055 |
| 56 | Новая | П.Переволоцкий | 0,700 | 53-237-824 ОП МП 53-056 |
| 57 | Тракторная | П.Переволоцкий | 0,330 | 53-237-824 ОП МП 53-057 |
| 58 | Горького | П.Переволоцкий | 0,560 | 53-237-824 ОП МП 53-058 |
| 59 | Муравьева | П.Переволоцкий | 0,630 | 53-237-824 ОП МП 53-059 |
| 60 | 9 Мая | П.Переволоцкий | 0,560 | 53-237-824 ОП МП 53-060 |
| 61 | Пугачева | П.Переволоцкий | 0,400 | 53-237-824 ОП МП 53-061 |
| 62 | Садовая | П.Переволоцкий | 0,550 | 53-237-824 ОП МП 53-062 |
| 63 | Строительная | П.Переволоцкий | 0,400 | 53-237-824 ОП МП 53-063 |
| 64 | Гагарина | П.Переволоцкий | 0,400 | 53-237-824 ОП МП 53-064 |
| 65 | Геологов | П.Переволоцкий | 0,930 | 53-237-824 ОП МП 53-065 |
| 66 | Путейцев | П.Переволоцкий | 0,630 | 53-237-824 ОП МП 53-066 |
| 67 | Нефтяников | П.Переволоцкий | 0,500 | 53-237-824 ОП МП 53-067 |
| 68 | Советская | П.Переволоцкий | 1,080 | 53-237-824 ОП МП 53-068 |
| 69 | Школьная | П.Переволоцкий | 0,500 | 53-237-824 ОП МП 53-069 |
| 70 | Набережная | П.Переволоцкий | 1, | 53-237-824 ОП МП 53-070 |
| 71 | Просторная | П.Переволоцкий | 0,300 | 53-237-824 ОП МП 53-071 |
| 72 | Лесная | П.Переволоцкий | 0,125 | 53-237-824 ОП МП 53-072 |
| 73 | Заводская | П.Переволоцкий | 0,550 | 53-237-824 ОП МП 53-073 |
| 74 | Чапаева | П.Переволоцкий | 0,450 | 53-237-824 ОП МП 53-074 |
| 75 | Светлая | П.Переволоцкий | 0,340 | 53-237-824 ОП МП 53-075 |
| 76 | Кирпичная | П.Переволоцкий | 0,150 | 53-237-824 ОП МП 53-076 |
| 77 | Колхозная | П.Переволоцкий | 0,125 | 53-237-824 ОП МП 53-077 |
| 78 | Малышева | П.Переволоцкий | 0,525 | 53-237-824 ОП МП 53-078 |
| 79 | Вокзальная | П.Переволоцкий | 0,300 | 53-237-824 ОП МП 53-079 |
| 80 | Молодежная (с.Филипповка) | с.Филипповка | 1,600 | 53-237-824 ОП МП 53-080 |
| 81 | Шевченко (с.Филипповка) | с.Филипповка | 2,480 | 53-237-824 ОП МП 53-081 |
| 82 | Самарская (х. Самарский) | Х. Самарский | 0,980 | 53-237-824 ОП МП 53-082 |
| 83 | Подъездная дорога на х. Самарский | П.Переволоцкий | 7,800 | 53-237-824 ОП МП 53-083 |
| 84 | Железнодорожная | П.Переволоцкий | 0,700 | 53-237-824 ОП МП 53-084 |
| 85 | Рощина | П.Переволоцкий | 0,850 | 53-237-824 ОП МП 53-085 |
|  | ИТОГО |  | 73, 745 |  |

Таблица 3. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность уличной сети | км | 73,745 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв.км. | 516,215 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети МО Переволоцкий поссовет выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- недостаточное количество тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов.

- Прогноз транспортного спроса , изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории .

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселке. Переволоцкий на 2016г составил 150 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет около 1500 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение  обеспечено СТО и АЗС.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям  развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселок Переволоцкий, с.Филипповка и х.Самарский устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Переволоцкого поссовета с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Переволоцкого МО предусмотрено:

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Переволоцкого МО, а именно, нового Юго-Восточного микрорайона.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Переволоцкого поссовета

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м | 1300 | 2600 | 3900 | 5200 | 6500 | 20800 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 6,25 | 12,5 | 18,75 | 25 | 31,25 | 70 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 20,8 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселка с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1–2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция на 1 оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Переволоцкий | Протяженность улично-дорожной сети, всего: | км | 68,685 | 0,6 |
|  | главных улиц | км | 9,5 | 0,6 |
| С.Филипповка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,080 | 0,6 |
|  | главных улиц | км | 4,080 | 0,6 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 4,080 | 0,6 |
| Х. Самарский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,980 | 0,6 |
|  | главных улиц | км | 0,980 | 0,6 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0,980 | 0,6 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 1,57 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 549 единицы.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Так как в населенных пунктах МО Переволоцкий поссовет дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Переволоцкого поссовета

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2017-2032 гг. | по годам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2017 | 2032 | 37500,0 | 73 км | 37500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 12500,0 | 10000,0 | 2500,0 |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2017 | 2032 | 33 000,0 | 773 шт | 33 000,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 11000,0 | 8800,0 | 2200,0 |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Переволоцкого поссовета на 2017 - 2032 годы, составляет 70500,0 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб..7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Переволоцкого поссовета, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 1245,9 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 3535,0 | 3535,0 | 707,0 | 11850,0 |
| 2 | Освещение | 430, | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 215,0 | 215,0 | 43,0 | 688,0 |

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  Переволоцкого поссовета показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб.8

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Переволоцкого поссовета, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 37500,0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 |
| 2 | Освещение | 2200,0 | 0 | 0 | 2200,0 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития  МО Переволоцкий поссовет, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории МО Переволоцкий поссовет.

Администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет- администрация  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 15 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.