| АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2021 № 179 -п п. Переволоцкий Об утверждении Порядка согласования акта приемки выполненных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 190  Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ, частью 2 статьи 21 Закона Оренбургской области от 12.09.2013 N 1762/539-V-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области", руководствуясь Уставом  муниципального образования Переволоцкий поссовет:

1. Утвердить порядок согласования акта приемки выполненных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать  в газете «Переволоцкий вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования  Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы администрации

по оперативным вопросам                                                                В.В. Холопов

Разослано: администрация Переволоцкого района, в дело, прокурору

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Переволоцкий поссовет Переволоцкого

района Оренбургской области

от  27 октября 2021 года № 179-п

ПОРЯДОК

согласования акта приемки выполненных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора

### 1. Общие положения

### 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Оренбургской области от 12.09.2013 N 1762/539-V-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области" (далее - Закон), в целях реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014 - 2043 годах", утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2013 N1263-пп.

### 2. Порядок согласования актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ

### 2.1. Согласование Актов приемки выполненных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора (далее - Акт) проводится  администрацией муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области (далее – Администрация) по каждому виду услуг и (или) работ.

### 2.2. Приемка работ организуется некоммерческой организацией "Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области", осуществляющим функции технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту (далее - Заказчик).

### 2.3. Не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты приемки Заказчик письменно информирует Администрацию о дате и месте приемки выполненных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.

### 2.4. Администрация согласовывает акт приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах после осмотра и при наличии следующих документов:

### 2.4.1. Подписанного Акта рабочей комиссии;

### 2.4.2. Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

### 2.4.3. Проектной документации;

### 2.4.4. заверенной Заказчиком копии Журнала производства работ, оформленного в соответствии с требованиями Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденного приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7;

### 2.4.5. заверенных Заказчиком копий Актов освидетельствования скрытых работ, Актов освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения и иной исполнительной документации, предусмотренной Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128, протоколов испытаний строительных конструкций (при их наличии), отчета (акта, заключения) о техническом состоянии обследуемого имущества, если при капитальном ремонте были отремонтированы конструкции, техническое состояние которых до проведения капитального ремонта было определено как предельное;

### 2.4.6. заверенных Заказчиком копий договоров: между Заказчиком и подрядной организацией, между Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль, и иных договоров, заключенных Заказчиком в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

### 2.4.7. заверенных копий локальных сметных расчетов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

### 2.5. Согласование либо отказ в согласовании Акта осуществляется Администрацией в течение 5-х рабочих дней со дня осмотра и рассмотрения пакета документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка.

### 2.6. Основаниями для отказа в согласовании акта являются:

### - несоответствие видов выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории муниципального образования Переволоцкий поссовет;

### - несоответствие стоимости выполненных работ, утвержденных локальным сметным расчетом на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории муниципального образования Переволоцкий поссовет;

### - несоответствие заявленных работ проектной документации, локальному сметному расчету;

### - непредоставление в полном объеме документов, указанных в п. 2.4 настоящего порядка;

### - необеспечение Заказчиком возможности фактического осмотра результатов выполненных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 2.7. Администрация в случае отказа в согласовании Акта направляет Заказчику в течение срока, установленного в пункте 2.5 настоящего Порядка, Уведомление об отказе в согласовании.