**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы** **«Комплексное развитие сельских территорий Муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области» за 2021 год.**

 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области»" была утверждена постановлением администрации Переволоцкого поссовета от 03.09.2020г. № 151/1-р. Программа начала действовать с 01.01.2021 года.

 Программа определяет цели, задачи и основные направления развития создания условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни в целях сохранения социального и экономического потенциала сельских территорий.

Реализация программы осуществляется администрацией поссовета. На 2021 год, согласно программе, было запланировано мероприятие : «Обустройство 15 площадок накопления ТКО п. Переволоцкий» на сумму 2256,107 тыс.рублей. Обустроены площадки ТКО на ул. Молодежная, Ленинская, Строительная, Геологов, Шереметьева. Показатели (индикаторы) достигнуты запланированного уровня 1 из 1. Данное мероприятие реализовано, т.е., программные мероприятия выполнены на 100%.

 **Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы** **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Переволоцкий поссовет на 2021-2024г.г.» за 2021 год.**

 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Переволоцкий поссовет на 2021-2024г.г.» была с изменениями утверждена постановлением администрации Переволоцкого поссовета от 20.08.2021г. № 143-п.

 Целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению п.Переволоцкий и с. Филипповка, улучшение экологической ситуации. Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставляемых коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Реализация программы осуществляется администрацией поссовета совместно с ресурсоснабжающей организацией МУП «ППЖКХ". На 2021 год, согласно программе, было запланировано 7 мероприятий: Капитальный ремонт центрального водопровода по ул. Геологов от дома № 1 до дома № 41 в п. Переволоцкий, Переволоцкого района Оренбургской области. Капитальный ремонт магистрального водопровода по ул. Гончарная от дома № 1 до дома № 16 в п. Переволоцкий, Оренбургской области. Капитальный ремонт подземного водопровода по ул. Комсомольская от дома № 1 до дома № 38 в п. Переволоцкий, Оренбургской области. Капитальный ремонт магистрального водопровода по ул. Новостройка от дома № 1 до дома №65 в п. Переволоцкий, Переволоцкого района, Оренбургской области. Капитальный ремонт водопровода по ул. Просторная до ул. Рябиновая в п. Переволоцкий Оренбургской области. Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Геологов от дома № 35 до дома № 37 в п.Переволоцкий, Оренбургской области. Капитальный ремонт железобетонного водопроводного колодца в п.Переволоцкий, Оренбургской области. Общая сумма составила 8 218,249 тыс.рублей. Все запланированные объекты реализованы. Уровень выполнения программы составил 100%.

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Переволоцкий поссовет на 2021 – 2025 годы»** **за 2021 год.**

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Переволоцкий поссовет на 2021 – 2025 годы» была утверждена постановлением администрации Переволоцкого поссовета от 02.08.2021г. № 129/1-п.

 Программа направлена на координацию действий администрации муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района, тепло и водоснабжающей организации и потребителей энергоресурсов и воды в плане реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. При этом целями реализации программы являются: создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории района; сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений; сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги.

 Программа начала действовать с 01.01.2022 года. Индикаторы уровня выполнения программы отсутствуют.

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Реализация проекта «Инициативное бюджетирование» на 2020-2022 годы»**

**за 2021 год.**

 Муниципальная программа ««Реализация проекта «Инициативное бюджетирование» на 2020-2022 годы» была утверждена постановлением администрации Переволоцкого поссовета от 13.08.2019г. № 164-п.

Целью программы является реализация социально значимых проектов (далее - проектов) на территории муниципального образования Переволоцкий поссовет путем активизации участия населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определении приоритетов расходования средств местного бюджета города и поддержки их инициатив в решении вопросов местного значения, в том числе софинансирование расходов.

Достижение цели будет осуществляться путем решения задачи – вовлечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определение проектов с использованием механизма инициативного бюджетирования, их реализацию и контроль, повышение открытости и эффективности расходования бюджетных средств, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления, развитие взаимодействия органов местного самоуправления с населением и бизнесом.

Реализация программы осуществляется администрацией поссовета . На 2021 год, согласно программе, было запланировано мероприятие: «Капитальный ремонт подземного водопровода по ул. Берёзовая от дома № 1 до дома № 8 в п.Переволоцкий, Оренбургской области» на сумму 637,680тыс. рублей.

Показатели (индикаторы) достигнуты запланированного уровня 1 из 1. Данное мероприятие реализовано, т.е., программные мероприятия выполнены на 100%.