| АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2022 № 130-п п. Переволоцкий О внесении изменений и дополнений в постановление от 01.07.2019 года № 145/1-п |  |
| --- | --- |

В целях исполнения требований Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии со  статьей  13.1 Закона Оренбургской области от 12 сентября 2013 года № 1762/539-V-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», в соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2019 №1263-пп « Об утверждении региональной программы « Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской:

1. Внести изменения в постановление от 01.07.2019 года № 145/1-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2020-2022 годы на территории муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области»: приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Признать постановление № 49-п от 04.03.2022 года «О внесении изменения в постановление от 01.07.2019 года № 145/1-п» утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по оперативным вопросам Холопова В. В.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района.

Глава муниципального образования                                             А.А. Объедков

Разослано: в дело, администрация Переволоцкого района, в дело, прокурору

Приложение

к постановлению

администрации

МО Переволоцкий поссовет

от   07.06.2022 №   130-п

Краткосрочный план

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы

1. В краткосрочный план реализации региональной программы     «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в                2014–2043 годах» на 2020–2022 годы (далее – краткосрочный план)       включены многоквартирные дома муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области.

2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2020–2022 годы.        В рамках реализации краткосрочного плана возможно выполнение работ   ранее срока, установленного краткосрочным планом.

3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной и сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав                               строительно-монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля.

В результате реализации краткосрочного плана в 2020 году проведены:

проектные работы в 5 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 1 многоквартирном доме общей площадью 587,8 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 26 человек.

В результате реализации краткосрочного плана в 2021 году проведены:

проектные работы в 1 многоквартирном доме;

строительно-монтажные работы в 4 многоквартирных домах общей площадью 4 054, 1 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 178 человек.

В результате реализации краткосрочного плана в 2022 году будут    проведены:

проектные работы в 2 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 1 многоквартирном доме общей площадью 822,8 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 28 человек.

4. Общий    объем    финансирования   краткосрочного   плана –              15 492 172,82 рублей в том числе:

средства местных бюджетов – 0 рублей;

средства собственников помещений в многоквартирных домах –             15 492 172,82 рублей;

средства иных источников – 0 рублей.

5. Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного              плана реализации региональной программы «Проведение капитального           ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020 - 2022 годы (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 1 к                 краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы                «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2020 - 2022 годы (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.

Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного              плана реализации региональной программы «Проведение капитального           ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020 - 2022 годы (проектные работы) приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы                «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2020 - 2022 годы (проектные работы) приведен в приложении № 4 к краткосрочному плану.