| АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2022 № 149- п п. Переволоцкий Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2023-2025 годы на территории муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с частью 7 ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, со  статьей  13.1 Закона Оренбургской области от 12 сентября 2013 года № 1762/539-V-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», руководствуясь ст. 5 Устава муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы «Проведений капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2023-2025 годы на территории муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                              А.А. Объедков

Разослано: в дело, Администрации Переволоцкого района, прокурору.

Приложение

к постановлению администрации

МО Переволоцкий поссовет

от 27.06.2022 №149-п

Краткосрочный план

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2023–2025 годы

1. В краткосрочный план реализации региональной программы     «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в                2014–2043 годах» на 2023–2025 годы (далее – краткосрочный план)       включены многоквартирные дома муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области.

2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2023–2025 годы.        В рамках реализации краткосрочного плана возможно выполнение работ   ранее срока, установленного краткосрочным планом.

3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной и сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав                               строительно-монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля.

В результате реализации краткосрочного плана в 2023 году будут проведены:

проектные работы в 4 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 5 многоквартирных домах общей площадью 2368,1 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 88 человек.

В результате реализации краткосрочного плана в 2024 году будут   проведены:

строительно-монтажные работы в 4 многоквартирных домах общей площадью 2317,0 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 94 человек.

В результате реализации краткосрочного плана в 2025 году будут    проведены:

проектные работы в 2 многоквартирных домах.

4. Общий    объем    финансирования   краткосрочного   плана –              38 550 571,58 рублей в том числе:

средства местных бюджетов – 0 рубля;

средства собственников помещений в многоквартирных домах –                38 550 571,58 рублей;

средства иных источников – 0 рубля.

5. Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного              плана реализации региональной программы «Проведение капитального           ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2023 - 2025 годы (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 1 к                 краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы                «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2023 - 2025 годы (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.

Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного              плана реализации региональной программы «Проведение капитального           ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2023 - 2025 годы (проектные работы) приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы                «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2023 - 2025 годы (проектные работы) приведен в приложении № 4 к краткосрочному плану.