**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2019-2024 годы» (далее – Программа)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  Программы | **–** | Администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области |
| Соисполнители  Программы | ­– | отсутствуют; |
| Подпрограммы Программы | **–** | нет |
| Цели Программы | ***–*** | * Снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; * Обеспечения пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и территории муниципального образования; * Повышение эффективности и безопасности  функционирования автомобильных муниципальных дорог; * Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг для населения, повышение устойчивости транспортной системы; * Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда поссовета, повышение эффективности эксплуатации муниципального жилищного фонда; * Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; * Создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поссовета, создания условий комфортного проживания населения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; * Создание условий для интеллектуального, творческого развития и самореализации молодёжи поссовета; * Развитие сельских ДК, сохранение и развитие библиотек и их модернизация; * Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом; * Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления при решении вопросов местного значения, обеспечение открытости в их деятельности, обеспечение граждан доступными и качественными услугами; * Формирование квалифицированного кадрового состава работников администрации Переволоцкого поссовета. * Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области * Организация и осуществление муниципального земельного контроля на территории поселения * Снижение налоговой нагрузки на образовательные организации района |
| Задачи Программы | ***–*** | * Обеспечения комплексной безопасности населения, критически важных объектов и объектов инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера; * Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования; * Содействие развитию системы пассажирских перевозок; * Проведение работ по обеспечению соответствия состояния дорог общего пользования местного значения установленным правилам, стандартам, техническим нормам; * Проведение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения. * Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры; * Обеспечение освещенности улиц и дворовых территорий поселка; * Увеличение площади благоустроенных  зеленых насаждений в поссовете; * Выполнение работ по содержанию мест захоронений. * Разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства на территории муниципального образования Переволоцкий поссовет с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей и гостей населенных пунктов; * Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поссовета; * Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; * Организация и обустройство свалки ТБО; * Поддержка и дальнейшее развитие системы работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства, организация и проведение поселенческих досуговых мероприятий, фестивалей; * Решение ряд социальных проблем в сфере культурной политики, формирование гражданственности и патриотизма, повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала населения, увеличение числа занимающихся самодеятельным творчеством на регулярной основе, увеличение числа участников самодеятельности, завоевавших призовые места в районных и областных конкурсах, реализация интересов подростков и молодежи, обеспечение им условий для отдыха, досуга, занятости, получение культурных услуг, снижение уровня преступности, наркомании, алкоголизма, воспитание интереса жителей поссовета к культурному наследию, развитие самобытного народного творчества и культурных инициатив населения; * Улучшение состояния зданий домов культуры, библиотек и укрепление их материально-технической базы; * Продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни; * Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий Переволоцкого поссовета; * Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы; * Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в МО; * По мере реализации Программы задачи и мероприятия Программы могут уточняться и корректироваться в соответствии с действующим законодательством. * Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования Переволоцкий посовет Переволоцкого района Оренбургской области * Организация осуществление земельного контроля, разработка и принятие административных регламентов, проведение мониторинга эффективности муниципального земельного контроля * Обеспечение выполнения возложенных на них функциональных задач в интересах населения района * Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда;эффективность использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), выбор наиболее экономически эффективных способов реализации Программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан; обеспечение реализации основных мероприятий Программы в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот; |
| Целевые  индикаторы и  показатели  Программы | ***–*** | * Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года); * Уменьшение соотношения уровня затрат на проведение мероприятий по снижению рисков чрезвычайных ситуаций и предотвращенного ущерба (по отношению к показателям предыдущего года); * Процент увеличения качества и доступности транспортных услуг предоставляемых населению * Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием, требующих капитального ремонта, текущего ремонта к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения; * Доля жилфонда нуждающегося в текущем и капитальном ремонте; * Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры; * Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене; * Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения; * Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поссовете (по отношению к показателям предыдущего года); * Доля благоустроенной территории кладбищ  поселения к общей территории кладбища поселения; * Уровень благоустроенности Переволоцкого поссовета; * Процент привлечения населения, предприятий к работам по благоустройству; * Увеличение числа подростков и молодежи, охваченных всеми формами клубной работы; * Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры; * Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом; * Доля фактического количества участников физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия; * Рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с периодом прошлого года; * Доля освоенных средств бюджета; * Количество опубликованных НПА в печатных изданиях, в сети Интернет к общему числу утвержденных муниципальных правовых актов; * Доля выявленных прокуратурой нарушений в НПА к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов; * Количество прошедших повышение квалификации муниципальных служащих Переволоцкого поссовета. * Сокращение количества используемых объектов недвижимости; изготовление технической документации на объекты недвижимости в целях регистрации прав собственности * Подготовка сведений в Единый государственный реестр недвижимости о внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области * Объем уменьшенной налоговой нагрузки на образовательные организации, расположенные на территории Переволоцкого поссовета (соответствует сумме налоговой льготы) * Реализация механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации; привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда; регулирование отношений между Фондом, Правительством Оренбургской области и органами местного самоуправления |
| Сроки и этапы реализации Программы | – | 2019–2024 годы |
| Объемы  бюджетных ассигнований Программы | **­–** | прогнозный объем финансового обеспечения Программы составит 427 366,31 тыс. рублей  по годам реализации:  2019 год – 82 477,08 тыс. рублей;  2020 год – 50 568,9 тыс. рублей;  2021 год – 84 479,16 тыс. рублей;  2022 год – 75 748,57 тыс. рублей;  2023 год – 69 751,50 тыс. рублей;  2024 год – 64 341,40 тыс. рублей |

**I. Общая характеристика сферы реализации**

**Программы**

Муниципальная Программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Переволоцкий поссовет на 2019-2024 годы» разработана для обеспечения комфортных условий для работы и отдыха населения, совершенствования системы комплексного благоустройства поссовета, определения приоритетных мероприятий по комплексному благоустройству поссовета, перспектив улучшения благоустройства поссовета.

Программа определяет цели, задачи и направления развития территории Переволоцкого поссовета, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

**Географическая справка**

Муниципальное образование Переволоцкий поссовет географически расположено на северо-западе Переволоцкого района. Административный центр поссовета – п. Переволоцкий

**Количество населенных пунктов.**

2 населенных пунктов: с. Филипповка, хутор Самарский

**Информация о транспортной доступности населенных пунктов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Расстояние до п.Переволоцкий, км | Расстояние до центра поселения, км |
| с. Филипповка | 15 | 0 |
| х.Самарский. | 15 | 5 |

Общая площадь муниципального образования составляет  22 501,47 га (в соответствии с границами, установленными законом Оренбургской области «О муниципальных образованиях в составе Муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области (в редакции Закона Оренбургской области от 25.05.2005г.) и включает в себя 4 населенных пункта : поселок Переволоцкий, село Филипповка, хутор Самарский и разъезд 13.

По результатам картографических замеров, земельный фонд МО Переволоцкого поссовета составляет:

- земли сельскохозяйственного назначения – 10 459,07га;

- земли лесного фонда – 1541,4 га;

- земли промышленности – 378,5 га;

- площадь земель населенных пунктов, входящих в состав МО – 1442,5 га, в том числе:

пос. Переволоцкий – 1242,2 га,

с. Филипповка – 157,5 га,

х.Самарский – 42,8 га.

По данным статистики на 01.11.2022 года в поселении зарегистрировано  по месту жительства 10 073 человека,  117 человек — зарегистрированных по месту пребывания на 1 год и более, плотность населения 46 чел./км².  За 10 месяцев 2022 года родилось 60 детей, умерло 100 человек. Естественная убыль населения за 10 месяцев  2022 года составила минус 117 человек. Обостряет проблему смертность населения в трудоспособном возрасте, которая отрицательно влияет на формирование и состав трудовых ресурсов.

         Возрастная структура населения:

- взрослого населения – 8 186 человек.

- численность населения в трудоспособном возрасте –  5 379 человек;

- детей (от 0 – 18 лет)всего –  2258 человек.

- пенсионеров всего – 2722 человек.

- по инвалидности -1310 человек.

         Из-за суженного спектра возможностей трудоустройства происходит интенсивная миграция конкурентоспособной части населения.

        Доходы населения средние, на 10-15% ниже прожиточного уровня. Основным источником доходов населения являются пенсионные выплаты и доходы, получаемые по месту работы, — это заработная плата и выплаты социального характера, рост которых, по-прежнему является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения. Численность неработающего населения, зарегистрированного в органах занятости составляет 55 человек. Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Переволоцкого поссовета, и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

Основу дорожной сети Переволоцкого поссовета составляют автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения. Кроме дорог областной собственности на территории поссовета имеются муниципальные дороги. Большинство таких дорог не имеют твердого покрытия. Общая протяженность дорог – \_\_\_74\_\_\_ км, в том числе с твердым покрытием – \_\_\_34\_\_ км.

По состоянию на 01.01.2022 г. в поссовете функционируют:

- 4 общеобразовательные школы (МБОУ «СОШ №1, 2, 3 ,4»

- 4 детских сада (МБОУ ДСОШ №1, 4, 6,7);

- 4 фельдшерско-акушерских пункта;

- 1 больничное учреждение на 20 коек;

- 1 учреждение культурно-досугового типа;

- 1 библиотека;

**Связь**

Инфраструктура связи в Переволоцком поссовете разделяется на проводную и мобильную. На территории Переволоцкого поссовета действует оператор телефонной связи ОАО «Ростелеком», работает сеть «Интернет», также работают вышки сотовой связи «Мегафон», «МТС», «Билайн». Качество связи стабильно – устойчивое

**Жилищный фонд.**

Жилищный фонд поселения составляет \_\_243,5\_\_\_\_ м2

1. - многоквартирные дома – \_\_\_\_79,5\_\_\_\_\_ м2

- одноквартирные (частные дома, коттеджи) – \_\_\_243,2\_\_\_\_ м2.

2. – муниципальный жилищный фонд – \_\_\_\_0,3\_\_\_ м2;

- частный жилищный фонд - \_\_164\_\_\_\_ м2.

По состоянию жилого фонда в поселении имеются как дома в хорошем, пригодном к эксплуатации состоянии, так и ветхие, аварийные дома.

Администрация МО Переволоцкий поссовет с 2010 года участвует в программе расселения ветхого и аварийного жилья. Введено в эксплуатацию 134\_квартиры общей площадью 6 576,12 кв.м.

На 01.01.2022 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий \_\_299\_ семей (в том числе 7 семей ветераны боевых действий), в том числе 179 молодых семей, 9 многодетных, 7 молодых специалистов и 97 иные категории. Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – \_100\_\_ %.

**Водоснабжение**

Водоснабжение всех населенных пунктов поселения осуществляется централизованно, а так же через водоразборные колонки и колодцы. Состояние водопроводных сетей оценивается как частично изношенное. Наибольшая часть оборудования введена в эксплуатацию более 30 лет назад. Для системы водоснабжения характерна нехватка воды в периоды максимального потребления. Объемы аварийных ремонтов существенно превышают нормативный уровень, что увеличивает расходы на водоснабжение потребителей и стоимость услуг.

Водоснабжение осуществляется из артезианских источников при постоянной работе от \_33\_\_\_ скважин.

Нуждается в замене \_\_25\_\_ км водопроводной сети из \_\_52\_\_ км, необходим капитальный ремонт \_\_3\_ водонапорных башен.

Параметры установленного оборудования, такие как пропускная способность некоторых водопроводов, производительность насосного оборудования, объемы напорных резервуаров, превышают нормативные показатели, требуемые для водоснабжения потребителей. Это приводит к увеличению сверхнормативных удельных расходов электроэнергии на объем отпускаемой воды. Снижение водоразбора в зимнее время и неудовлетворительное состояние напорных башен вызывает необходимость дополнительного сброса воды. Недостаток установленных приборов учета потребления питьевой воды не дает возможности полностью контролировать объемы потребления и стимулировать рациональное использование воды.

**Водоотведение**

Централизованная система водоотведения имеется только.

Протяженность канализационной сети составляет \_12 827\_\_\_\_ м. Система водоотведения введена в эксплуатацию в 1968 году.

Состояние канализационной сети оценивается как неудовлетворительное. Износ очистных сооружений достигает \_\_80\_\_%, очистка стоков не производится в полном объеме. Это оказывает негативное влияние на экологическую ситуацию, на состояние поверхностных вод в частности. За период 2010 -2018 годы проложено вновь \_\_3 000\_\_\_м канализационных сетей.

В остальных населенных пунктах отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на рельеф.

**Теплоснабжение**

В п. Переволоцкий централизованное отопление присутствует в с. Филипповка. В населенных пунктах функционирует \_\_\_2\_ котельные.

Общая протяженность тепловых сетей составляет \_14 460\_\_\_\_\_ м, требуется замена \_2\_\_км. Потери тепловой энергии при транспортировке достигают \_10\_\_%. Это обусловлено ветхим состоянием тепловых сетей, неудовлетворительным состоянием теплоизоляции трубопроводов, порывами изношенных трубопроводов, несовершенством схемы теплоснабжения.

**Благоустройство**

Работа по благоустройству поссовета является одним из приоритетных и затратных направлений Администрации, так как решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности человека. Благоустройство населенных пунктов включает в себя: озеленение территории поссовета, установка детских игровых площадок, содержание мест отдыха, содержание мест захоронения, содержание и ремонт памятников и монументов. Благоустройством занимается администрация сельского поссовета.

**Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов**

На территории Переволоцкого поссовета постоянно возникает проблема вывоза мусора.

**Организация уличного освещения**

Сети наружного освещения по улицам населенных пунктов включают в себя  \_773\_\_\_ светильника.

Использованием новых технологий создает энергозависимость поссовета. Производство электрической энергии за счет местных ресурсов отсутствует.

Для энергетического комплекса поссовета в настоящее время характерны значительный износ основных фондов, их высокая аварийность, большой расход электроэнергии. В этой связи перспективными направлениями в электроснабжении являются:

- реконструкция имеющихся и ввод новых мощностей;

-модернизация электросетей;

- установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (вне пиковых) режимов;

- установка автоматизированных систем учёта и регулирования расхода электрической энергии;

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам.

В 2018-2024 годах необходимо продолжить начатую ранее работу по замене уличных светильников на менее энергоемкие.

**Озеленение**

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и аллей существуют во всех населенных пунктах. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

**Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения**  
Ежегодно требуется ремонт и благоустройство памятников и захоронений, расположенных на территории сельского поселения. В 2018-2024 годах будет продолжена работа по облагораживанию территории захоронений.

**Прочие мероприятия по благоустройству.** Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является равнодушное, а иногда и негативное отношение жителей к элементам благоустройства: несоблюдение чистоты и порядка в подъездах домов, на детских площадках, создание несанкционированных свалок мусора. Эта проблема свидетельствует о низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов.   
С целью привлечения жителей к участию в работе по благоустройству сельского поселения в рамках программы планируется проведение творческих конкурсов-смотров на лучший проект по благоустройству поселения для взрослых, конкурсов рисунков, сочинений, электронных презентаций для детей школьного возраста. Проведение данных конкурсов способствует повышению культуры поведения жителей, воспитанию бережного отношения к элементам благоустройства, привлечению жителей поселения к участию в общем деле по благоустройству территории поселения.

В предыдущие годы были приобретены и установлены детские площадки, доукомплектованы уже имеющиеся площадки, но в связи с недобросовестным отношением жителей поселения и износом оборудования, необходимо в 2019-2024 годах проводить работу по ремонту детских площадок.

Все перечисленные проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.  
Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.  
В муниципальной программе «Устойчивое развитие территории муниципального образования Переволоцкий поссовет на 2018-2024 годы» учтены пожелания депутатов, жителей поселения.

**Физкультура и спорт**

Роль физической культуры и спорта становится более заметным социальным и политическим фактором, определяющим состояние здоровья населения и поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. В процессе организованных и самостоятельных занятий физической культурой и спортом решаются важные проблемы социальной адаптации, нравственного оздоровления, проблемы эстетического воспитания, приобщения к системе национальных ценностей и культур.

Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта являются:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта;

нехватка тренерских кадров.

Основные виды спорта, которые целенаправленно развиваются в – лыжный спорт, волейбол, баскетбол.

**Муниципальное управление**

Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального образования Переволоцкий поссовет в условиях, осуществляемых в Российской Федерации реформ возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах местного самоуправления. От того, насколько эффективно действуют органы местного самоуправления, во многом зависит доверие населения к органам местного самоуправления в целом, их успеху и эффективности.

Осуществление органами местного самоуправления своих полномочий и функций определяется, прежде всего, тремя факторами:

- состоянием системы органов местного самоуправления, их

функционально-должностной структуры;

- состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмом работников органов местного самоуправления;

- наличием инструментов и способов взаимодействия населения и органов местного самоуправления.

**Градостроительная деятельность**

Основные направления градостроительной деятельности:

Обеспечение устойчивого развития территорий муниципального образования Переволоцкий поссовет, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, учета интересов граждан и их объединений, обеспечение соответствия документов территориального планирования требованиям [статьи 26](garantF1://12038258.26) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Для достижения цели предусмотрено решение следующих задач:

обеспечение муниципального образования Переволоцкий поссовет документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории актуализация ранее разработанных документов территориального планирования;