|  |  |
| --- | --- |
| **gerb12****АДМИНИСТРАЦИЯ****муниципального образования****Переволоцкий поссовет****Переволоцкого района****Оренбургской области****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**от 09.08.2023 № 172-пп. ПереволоцкийОб утверждении плана-графика мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципальногообразования Переволоцкий поссовет  |  |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 « 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Уставом муниципального образования Переволоцкий поссовет:

1.Утвердить план-график мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки с кадастровым номером 56:23:1005001:179, площадью11,1га, на территории муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области, согласно приложению № 1.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования Г.М. Храмшин

Разослано: прокурору, администрации района.

Приложение № 1

к постановлению

от 09.08.2023 № 172-п

План-график мероприятий

по ликвидации несанкционированных свалок

на территории муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установление информационных щитов в местах несанкционированного выброса отходов на территории муниципального образования  | Бюджет администрации муниципального образования  | до 01.12.2023 года  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации для ликвидации несанкционированной свалки | Бюджет администрации муниципального образования(с возможностью привлечения регионального и Федерального бюджета) | до 31.12.2024 |
| 3 | Проведение работ по ликвидации несанкционированной свалки | Бюджет администрации муниципального образования(с возможностью привлечения регионального и Федерального бюджета) | до 31.12.2025  |